|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   Bilibili网站数据分析平台 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： 大数据班第6组  撰 写 人（签名）： 兰庆秋  完 成 日 期： 2022/06/30  本文档 使 用部门： ☑主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 章俊文  会 议 日 期： 0621-0630，总共4次会议 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2022年6月21日 | **时间**  **Time** | 13:30 | **地点**  **ADD.** | DS3305 |
| **主题： 先启阶段安排** | | | | | |
| **主持人：章俊文**  **出席者：宁可馨，杨雅馨，秦霄潇，兰庆秋，张倩，汪泽鸿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. B站可爬取的数据分析 2. 分析需求，与最后要实现的功能 3. 编码任务大致分工 4. 先启阶段文档具体分工 | | 1. 可用数据分析   完成度：80%   1. 全组讨论选题需求与可实现的功能。   完成度：90%   1. 编码大致分工   完成度：100%   1. 文档具体分工   完成度：100% | | **问题1：**如何确定视频浏览量变化的动态数据？  **问题1解决方案：**爬取弹幕发送的时间，用来近似视频观看量变化。  **问题2：** 如何项目管理、同步？  **问题2解决方案：**统一使用github代码管理仓库。  **问题3：**如何分工，提高项目进度？  **问题3解决方案：**5个人先将所需数据爬取下来，2个人负责搭建前端框架和数据库接口，为后续数据到位后做准备。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 章俊文 | 项目经理 | 大数据班06组 | 章俊文 |  |
| 2 | 宁可馨 | 编码人员 | 大数据班06组 | 宁可馨 |  |
| 3 | 杨雅馨 | 测试工程师 | 大数据班06组 | 杨雅馨 |  |
| 4 | 秦霄潇 | 数据库管理员 | 大数据班06组 | 秦霄潇 |  |
| 5 | 兰庆秋 | 编码人员 | 大数据班06组 | 兰庆秋 |  |
| 6 | 张倩 | 编码人员 | 大数据班06组 | 张倩 |  |
| 7 | 汪泽鸿 | 编码人员 | 大数据班06组 | 汪泽鸿 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2022年6月23日 | **时间**  **Time** | 13:30 | **地点**  **ADD.** | DS3305 |
| **主题： 精华阶段安排** | | | | | |
| **主持人：章俊文**  **出席者：宁可馨，杨雅馨，秦霄潇，兰庆秋，张倩，汪泽鸿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 页面设计方案 2. 数据库设计方案 3. 测试计划 4. 编码具体分工 | | 1. 页面设计方案   完成度：100%   1. 数据库设计方案   完成度：100%   1. 测试计划   完成度：100%   1. 编码具体分工   完成度：100% | | **问题1：**页面采用跳转还是页内展示的形式？  **问题1解决方案：**使用页内左侧栏实现各功能区的跳转。  **问题2：** 视频投放时间需要单独展示吗？  **问题2解决方案：**直接将投放时间集成到其他的功能模块，使得页面更简介。  **问题3：**使用哪些echart图表可视化分析我们爬取到的海量数据？  **问题3解决方案：**动态数据用排序图，评论、弹幕用词云图。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 章俊文 | 项目经理 | 大数据班06组 | 章俊文 |  |
| 2 | 宁可馨 | 编码人员 | 大数据班06组 | 宁可馨 |  |
| 3 | 杨雅馨 | 测试工程师 | 大数据班06组 | 杨雅馨 |  |
| 4 | 秦霄潇 | 数据库管理员 | 大数据班06组 | 秦霄潇 |  |
| 5 | 兰庆秋 | 编码人员 | 大数据班06组 | 兰庆秋 |  |
| 6 | 张倩 | 编码人员 | 大数据班06组 | 张倩 |  |
| 7 | 汪泽鸿 | 编码人员 | 大数据班06组 | 汪泽鸿 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2022年6月25日 | **时间**  **Time** | 13:30 | **地点**  **ADD.** | DS3305 |
| **主题： 构建阶段安排** | | | | | |
| **主持人：章俊文**  **出席者：宁可馨，杨雅馨，秦霄潇，兰庆秋，张倩，汪泽鸿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 爬取数据分工 2. 处理数据、管理数据库分工 3. 前端调试分工 | | 1. 爬取数据分工   完成度：100%   1. 处理数据、管理数据库分工   完成度：100%   1. 前端调试分工   完成度：100% | | **问题1：**up主热度趋势怎么分析？  **问题1解决方案：**由于权限问题，固定选择一批up主，动态展示他们的粉丝量变化。  **问题2：** 如何展示海量的视频数据？  **问题2解决方案：**我们只展示热门视频里的top100，若有其他感兴趣的部分，用搜索功能现搜。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 章俊文 | 项目经理 | 大数据班06组 | 章俊文 |  |
| 2 | 宁可馨 | 编码人员 | 大数据班06组 | 宁可馨 |  |
| 3 | 杨雅馨 | 测试工程师 | 大数据班06组 | 杨雅馨 |  |
| 4 | 秦霄潇 | 数据库管理员 | 大数据班06组 | 秦霄潇 |  |
| 5 | 兰庆秋 | 编码人员 | 大数据班06组 | 兰庆秋 |  |
| 6 | 张倩 | 编码人员 | 大数据班06组 | 张倩 |  |
| 7 | 汪泽鸿 | 编码人员 | 大数据班06组 | 汪泽鸿 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2022年6月30日 | **时间**  **Time** | 13:30 | **地点**  **ADD.** | DS3305 |
| **主题： 结项答辩阶段安排** | | | | | |
| **主持人：章俊文**  **出席者：宁可馨，杨雅馨，秦霄潇，兰庆秋，张倩，汪泽鸿** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| （1）结项文档分工 | | （1）结项文档分工  完成度：100% | | **问题1：**答辩PPT的框架设计？  **问题1解决方案：**我们考虑分为5个部分，分别是背景分工、需求和数据分析、功能展示、两点和商业价值、遇到的困难和反思总结。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 章俊文 | 项目经理 | 大数据班06组 | 章俊文 |  |
| 2 | 宁可馨 | 编码人员 | 大数据班06组 | 宁可馨 |  |
| 3 | 杨雅馨 | 测试工程师 | 大数据班06组 | 杨雅馨 |  |
| 4 | 秦霄潇 | 数据库管理员 | 大数据班06组 | 秦霄潇 |  |
| 5 | 兰庆秋 | 编码人员 | 大数据班06组 | 兰庆秋 |  |
| 6 | 张倩 | 编码人员 | 大数据班06组 | 张倩 |  |
| 7 | 汪泽鸿 | 编码人员 | 大数据班06组 | 汪泽鸿 |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |